테스트 계획 및 결과 보고서

SKN32 4th 4team

전달 계층(Django BFF) 분리 · 성능 · 통합 테스트

# 1. 개요

본 문서는 LLM 연동 내외부 문서(실손보험 약관) 기반 질의응답 시스템에서, 말단 전달 계층을 FastAPI 단일 구성에서 Django(BFF)+FastAPI(코어) 2계층 구성으로 분리하는 전환 작업에 대해 수행한 테스트 계획과 그 결과를 정리한다.

테스트는 크게 두 갈래로 나뉜다: ① 전달 계층이 기존 FastAPI 응답을 손실 없이 그대로 전달하는지 검증하는 통합(경계) 테스트, ② 전달 계층 추가로 인한 성능 대가를 측정하는 성능 테스트. 두 갈래 모두 계획서(`docs/plans/2026-08-25_0955_전달계층_Django분리_계획.md`)에 정의된 가설(H1~H4)과 P0~P5 단계 체크리스트를 기준으로 진행했다.

# 2. 테스트 계획

## 2.1 테스트 대상 및 범위

- 적용 범위: Django는 「말단 전달 계층」에만 적용 — 세션·CSRF·보안헤더·Admin(/admin/)

- 판정·검증·검색·인용·AI 로직은 FastAPI 코어에 그대로 유지, Django는 해당 계층을 import하지 않음(AST 기반 경계 검사로 고정)

- 전환 스위치: 환경변수 DELIVERY_MODE(direct | django) — 잘못된 값은 기동 실패(exit 64)로 처리해 조용한 폴백을 막음

- 테스트 대상 엔드포인트: GET /_bench/noop(순수 홉 비용), POST /v1/prechecks(실제 판정 경로), 파일 업로드 2종(얼굴 등록, 근거 업로드)

## 2.2 테스트 환경

| 구분 | 환경 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| L0 기준선 | FastAPI(uvicorn) 단일 프로세스, :8090 | 전환 이전과 동일 구성 |
| L1-a WSGI | Django + gunicorn(gthread, workers 1, threads 16) → FastAPI, :8091 |  |
| L1-b ASGI | Django + uvicorn(ASGI) → FastAPI, :8092 | 패스스루 뷰는 동기(sync) — async 이득 없음 |
| L1-c 대조군 | L1-a 동일 구성, 업스트림 keep-alive 끔, :8093 | DELIVERY_UPSTREAM_KEEPALIVE 스위치로 통제 |
| 측정 기계 ① | RunPod x86_64, 128코어, 여유메모리 93.8GB | 1차 측정 |
| 측정 기계 ② | x600(Windows, 자택 기계) | 2차 측정, 레거시 SQLite 결합 제거 후 가능해짐 |

로컬 개발 노트북은 벤치 하네스의 메모리 가드(4GB 필요 / 실제 여유 2.1GB)에 막혀 사용하지 못했다. 가드는 과거 PostgreSQL OOM 사고로 생긴 안전장치이므로 낮추지 않고 기계를 옮기는 방식으로 대응했다.

## 2.3 테스트 방법론

- 단위 테스트(RequestFactory / django.test.Client) — 빠르지만 실제 WSGI 소켓 환경(Content-Length, 미들웨어 체인, multipart 스트림)을 흉내만 낼 뿐 재현하지 못함

- 실소켓 테스트(tests/delivery/test_real_socket_passthrough.py) — 가짜 업스트림과 Django를 임시 포트에 실제로 띄워 검증. 고친 항목을 의도적으로 되돌려 테스트가 실제로 실패하는지까지 확인(돌연변이 테스트)

- 성능 측정(delivery/bench/load.py, python-httpx 클라이언트) — 동시성 1, 회차 5, 시나리오 순서 무작위(seed 20260825), 웜업 제외

- 사전 판정 기준: p95 차이 10% 미만이면 「차이 없음」으로 판정(계획서 §6.4)

## 2.4 가설(계획서 §6)

| 가설 | 내용 |
| --- | --- |
| H1 | 전달 계층 순수 홉 비용이 noop 엔드포인트에서 유의하게 관측된다 |
| H2 | 실제 판정 경로(p50≈250ms)에서는 전달 비용이 10% 미만으로 묻힌다 |
| H3 | keep-alive 유무가 WSGI/ASGI 선택보다 영향이 크다 |
| H4 | PostgreSQL 커넥션 풀 비용이 전달 계층 비용보다 훨씬 크다 |

# 3. 테스트 결과

## 3.1 통합(경계) 테스트 — 실소켓에서만 드러난 결함

단위 테스트 38건이 전부 통과한 상태에서 실제 소켓을 열자 아래 결함이 순차적으로 발견됐다. 제목은 처음 발견 당시 「결함 2종」이었으나 검증을 이어가며 5종으로 늘었다 — 처음에 무엇까지만 보였는지를 그대로 남겼다.

| # | 증상 | 원인 | 조치 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 모든 요청 500 | Content-Length를 그대로 전달해 httpx.LocalProtocolError | 홉 단위(RFC 9110 §7.6.1) + 프레이밍 헤더(Content-Length·Host) 제거 |
| ② | 모든 POST 403 | CSRF 토큰 쿠키를 아무도 발급하지 않아 토큰 자체를 얻을 수 없음 | @ensure_csrf_cookie 적용, 상태코드·본문은 변경 없음 |
| ③ | 미들웨어 추가 헤더 조용히 증발 | PassthroughResponse.items()가 업스트림 헤더만 반환 | 중복 보존 + 미들웨어 추가분 병합 규칙 구현 |
| ④ | 파일 업로드 500(JSON POST는 정상) | CsrfViewMiddleware가 request.POST를 먼저 읽어 multipart 스트림 선(先)소비 | CacheRawBodyMiddleware를 CSRF 앞에 배치해 원시 본문 선(先)캐시 |
| ⑤ | 업로드 상한이 업스트림(8~16MB)보다 낮음(Django 기본 2.5MB) | DATA_UPLOAD_MAX_MEMORY_SIZE 미설정 | 업스트림 한도에서 파생 + 여유분 반영 |

판정 로직상 거절한 적 없는 업로드가 전달 계층에서 먼저 거절되면 「모른다고 말해야 할 것을 안다고 말하는」 문제로 이어질 수 있어 별도 심각도로 다뤘다(⑤).

## 3.2 P3 통과 검증 결과

| 항목 | 결과 |
| --- | --- |
| L0 응답 == L1 응답 (5개 사례) | 상태코드·본문 바이트 전부 일치, X-Trace-ID 승계 확인 |
| 기권(needs_expert) 200 통과 | 원문 그대로 200 통과 |
| 도메인 422 통과 | 재생성 없이 본문 바이트 동일 |
| 업스트림 다운 시 | 502, 본문 0바이트, 도메인 어휘 누출 0건 |
| 브라우저 실측(판정 버튼 클릭) | POST /v1/prechecks 200, 화면에 「전문가 확인 필요」 정상 표시 |
| 되돌리기(DELIVERY_MODE=direct) 확인 | 동일 입력으로 동일하게 200 — 전환 가역성 확인 |

회귀 테스트: tests/delivery -m delivery 48 passed · 주 회귀검사(delivery 제외) 1163 passed, 실패 0 · 돌연변이 확인(고친 것을 되돌려 신규 테스트가 실제로 실패하는지) — 헤더/CSRF 되돌림 5건, 업로드 되돌림 4건 모두 예상대로 실패함을 확인.

## 3.3 성능 측정 결과

3.3.1 H1 — 전달 계층 순수 비용 (GET /_bench/noop, 동시성 1·회차5)

| 구성 | p50(ms) | p95(ms) | L0 대비 |
| --- | --- | --- | --- |
| L0 FastAPI 직결 | 0.918 | 1.06 | — |
| L1-a gunicorn WSGI | 4.752 | 5.48 | +3.83ms |
| L1-b uvicorn ASGI | 5.454 | 6.29 | +4.54ms |
| L1-c keep-alive 끔 | 4.400 | 4.79 | +3.48ms |

판정: H1 성립 — 구간(CI95)이 서로 겹치지 않아 홉 비용이 명확히 관측됨.

3.3.2 H2 — 실제 판정 경로 (POST /v1/prechecks, 문서 1,367건 전량 적재, 실판정)

| 구성 | p50(ms) | L0 대비 | 상대 |
| --- | --- | --- | --- |
| L0 FastAPI 직결 | 253.5 | — | — |
| L1-a gunicorn WSGI | 240.1 | -13.3ms | -5.3% |
| L1-b uvicorn ASGI | 264.0 | +10.5ms | +4.1% |
| L1-c keep-alive 끔 | 258.7 | +5.3ms | +2.1% |

판정: H2 성립 — 세 구성 모두 사전 기준(10%) 안. 고정비 3.8ms가 250ms 판정 경로 앞에서는 통계적으로 구별되지 않는 수준으로 흡수됨.

3.3.3 H3 — keep-alive vs WSGI/ASGI 선택

반증됨. WSGI↔ASGI 차이(0.70ms)가 keep-alive 켬↔끔 차이(-0.35ms, 끈 쪽이 오히려 빠름)보다 컸다. 원인 분석: ① 패스스루 뷰가 동기 구현이라 ASGI의 async 이점이 발휘되지 못했고 스레드풀 전달 비용만 추가됨. ② 루프백 환경에서는 RTT·TLS 비용이 0에 가까워 keep-alive 이득보다 커넥션 풀 관리 비용이 더 컸을 가능성. 단, CI가 서로 맞닿아 있어 결정적이지 않으며, 원격 호스트·TLS 환경에서는 결론이 달라질 수 있다.

3.3.4 x600 2차 측정 — 두 번째 기계가 첫 결론을 뒤집은 사례

| 구성 | GET noop p50 | POST prechecks p50 |
| --- | --- | --- |
| L0 | 0.933ms | 20.1ms |
| L1-a | 2.375ms | 21.9ms(+9.1%) |
| L1-b | 3.010ms | 23.1ms(+15.0%) |
| L1-c(keep-alive 끔) | 15.112ms | 44.4ms(+121.3%) |

RunPod에서는 「keep-alive를 꺼도 오히려 빠르다」였으나, x600에서는 끄면 판정이 2.2배 느려졌다(전달 비용의 15배). 한 기계만으로 결론을 냈다면 반대 방향의 문장이 남았을 것 — H2 결론도 「대가가 없다」에서 「대가가 이만큼이고 그만한 값이 있는가」로 정정.

또한 x600에서 앱 기동이 420초 이상 걸려 막혀 있었는데, 원인은 환경이 아니라 레거시 SQLite와의 타입 힌트 결합(모듈 최상단 import)이었다. 런타임 안전 타입(TYPE_CHECKING 분기)으로 재작성해 8개 모듈에서 해당 import를 제거한 뒤 3초로 단축됐다(§3.5 참조).

## 3.4 부가 발견 및 조치

| 구분 | 발견 | 조치 |
| --- | --- | --- |
| 측정 도구 결함 | 벤치 드라이버가 CSRF 토큰을 전송하지 않아 POST가 전부 403으로 「판정 지연」에 오기록될 뻔함 | 실제 화면(insurance.js)과 동일하게 토큰 전송 로직 추가 |
| 측정 도구 결함 | keep-alive 대조군 스위치 부재 | DELIVERY_UPSTREAM_KEEPALIVE 신설 + 실제로 꺼지는지 테스트로 고정 |
| 측정 도구 결함 | x600 Windows 콘솔(cp1252)에서 한글 로그 출력 시 UnicodeEncodeError로 8/8회 조용히 실패, 종료코드는 확인 안 해 전부 성공으로 오보고 | _ensure_utf8_stdout() 추가 — 실패 시 사유와 해결법(PYTHONIOENCODING) 동봉 |
| 안전장치 정상 동작 확인 | 부분 코퍼스(236건)로 판정 시도 시 릴리스 게이트가 ConfigError로 거부 | 문서 수 불일치 시 판정을 막아 「조항 없음」 오판정을 사전 차단함을 확인 |
| 측정 스냅샷 불일치 | 측정에 쓴 데이터가 1,367건, 리포트 작성 시점 로컬 디스크는 1,355건(다른 세션이 동시 재생성) | 결과 JSON에 data_snapshot(문서 수·바이트·경로+크기 지문) 저장 — 이후 「같은 스냅샷」을 값으로 증명 가능하도록 함 |

# 4. 프롬프트 관련 테스트

[별도 자료 반영 예정] 인덱스 A(보험약관 RAG: 판정/용어설명)·인덱스 B(청구사례 RAG: 통계설명)의 LLM Explain 프롬프트 자체에 대한 품질 테스트(환각 방지, 인용 근거 일치율 등)는 별도 「프롬프트 설계 보고서」 자료를 반영해 채울 예정이다. 현재 문서는 전달 계층 경계·성능 테스트만을 다룬다.

# 5. 결론 및 제한사항

## 5.1 결론

- 전달 계층(Django BFF) 분리는 통합 테스트 84건(경계 38 + 실소켓 9 + 관련 회귀) 기준 기존 FastAPI 응답과 바이트 단위로 동일함을 확인했다.

- 성능 대가는 순수 홉 기준 +3.8ms 내외이며, 실제 판정 경로(p50 200~250ms대)에서는 사전 기준(10%) 이내로 통계적으로 구별되지 않는다.

- 의사결정은 성능이 아니라 얻는 것(세션 보안, CSRF, Admin, 화면 관행)을 근거로 한다 — 성능은 이 결정의 근거가 되지 못한다.

- 커넥션 풀 부재가 +21.6ms(+231%)로, 전달 계층 비용의 약 23배다. 성능을 논한다면 전달 계층이 아니라 커넥션 풀을 봐야 한다.

## 5.2 제한사항

- 절대값은 신뢰할 수 없다 — python-httpx 클라이언트가 k6 대비 부풀려져 있어 구성 간 상대 차이만 유효하다.

- 회차 5회로 표본이 작다 — 신뢰구간을 함께 읽어야 한다.

- 판정 경로 측정은 CLAUSE_STORE=file 기준이며 pgvector 경로는 아직 측정하지 못했다(x600 색인 마이그레이션 020 미적용으로 503).

- H4(커넥션 풀)는 PostgreSQL을 원격에 올리지 못해 미측정 상태다.

- /v1/chat · /auth/login · /v1/cohorts 경로는 AI·bcrypt·DB가 필요해 아직 측정하지 못했다.

- 엣지 프록시·TLS 환경은 없다 — 모든 측정은 루프백(같은 기계) 기준이며, 두 계층이 다른 호스트에 있거나 TLS가 끼면 결론이 달라질 수 있다.

- 실제 컨테이너 build/up은 이 작업 환경에 Docker가 없어 검증하지 못했다.

## 5.3 향후 계획

- EC2 배포 및 실환경 재측정 (현재 EC2는 여전히 FastAPI 단독, /admin/ 404)

- PostgreSQL + pgvector 경로에서의 H4 측정

- W3 세션 브리지 재정의 — 커머스 잔재 화면(admin.html·mypage.html) 삭제 여부에 따라 필요성 재검토

- 프롬프트 설계 보고서를 반영한 LLM 응답 품질 테스트 섹션 추가